|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce | Task | Volontario | Stima iniziale dello sforzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Database | Schemi concettuale del database | Tiziano  Bruno | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schema logico del database | Tiziano  Bruno | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Prima implementazione database | Tiziano  Bruno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Analisi dei requisiti | Estrapolazione dei casi d’uso dalla traccia | Alessio  Di Giovanni | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diagramma dei casi d’uso | Alessio  Di Giovanni | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Schede CRC | Alessio  Di Giovanni | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |

Sprint 1: 22 – 27 agosto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce | Task | Volontario | Stima iniziale dello sforzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Database | Completamento database | Tiziano  Bruno | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Test e bug fixing del database | Tiziano  Bruno | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Creazione models | Tiziano  Bruno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Progettazione  UML | Diagrammi delle classi | Alessio  Di Giovanni | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Diagrammi di sequenza | Alessio  Di Giovanni | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |

Sprint 2: 29 agosto – 3 settembre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce | Task | Volontario | Stima iniziale dello sforzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DAO | Prima implementazione DAO | Tiziano  Bruno | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Completamento DAO e Testing | Tiziano  Bruno | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Interfaccia Grafica | Prima implementazione finestra principale | Alessio  Di Giovanni | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Implementazione login e completamento finestra principale | Alessio  Di Giovanni | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Implementazione registrazione | Alessio  Di Giovanni | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |

Sprint 3: 5 – 10 settembre

Sprint 4: 12 – 17 settembre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce | Task | Volontario | Stima iniziale dello sforzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DAO | Implementazione abstract factory, command e factory method | Tiziano  Bruno | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interfaccia | Implementazione comandi admin, utente e manager | Tiziano  Bruno | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Refactoring e reformatting completo del codice | Tiziano  Bruno | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Implementazione cataloghi prodotti e servizi | Alessio  Di Giovanni | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementazione creazione di prodotti, servizi, categorie, produttori, fornitori | Alessio  Di Giovanni | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |

BurnDown chart Sprint 1: 22 – 27 agosto

BurnDown chart Sprint 2: 29 agosto – 3 settembre

BurnDown chart Sprint 3: 5 – 10 settembre

BurnDown chart Sprint 4: 12 – 17 settembre